DOKUMEN SKENARIO

USER ACCEPTANCE TESTING

(UAT)

WBS BPKH AI — Whistleblowing System

UAT-WBS-BPKH-2026-001  |  Versi 1.0

Periode UAT: 16 – 20 Maret 2026

36 Test Cases  |  8 Modul  |  3 Prioritas

Disiapkan oleh:

M. Sopian Hadianto  •  Irham Yusnadi  •  Ismail

Disetujui oleh: ROJIKIN — Ketua Komite Audit

# 1. Informasi Dokumen

| Nomor Dokumen | UAT-WBS-BPKH-2026-001 |
| --- | --- |
| Nama Proyek | WBS BPKH AI — Whistleblowing System |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Tanggal | Maret 2026 |
| Disiapkan oleh | M. Sopian Hadianto, Irham Yusnadi, Ismail |
| Disetujui oleh | ROJIKIN — Ketua Komite Audit |
| Lingkungan Test | Staging environment (mirror production) |
| Periode UAT | 16 – 20 Maret 2026 (W14) |

# 2. Tujuan UAT

User Acceptance Testing (UAT) bertujuan memvalidasi bahwa WBS BPKH AI memenuhi kebutuhan bisnis dan berfungsi sesuai spesifikasi sebelum go-live. UAT dilaksanakan oleh end-users aktual (Pengelola WBS, Bidang Audit Internal) bersama tim proyek.

## 2.1 Kriteria Masuk UAT (Entry Criteria)

- Seluruh unit & integration testing telah lulus (W12)

- Penetration testing telah selesai dan temuan Critical/High sudah di-remediasi (W13)

- Staging environment sudah di-deploy dan mirror production

- Test data sudah disiapkan (sample reports, user accounts per role)

- Seluruh tester sudah mendapat briefing dan akses sistem

## 2.2 Kriteria Keluar UAT (Exit Criteria)

- 100% test case Critical dan High priority: PASS

- Minimal 90% total test case: PASS

- Tidak ada defect severity Critical yang open

- Semua defect High sudah ada workaround atau fix timeline

- Sign-off tertulis dari Pengelola WBS (UP1) dan Bidang Audit Internal

## 2.3 Kriteria Suspend/Resume UAT

- SUSPEND jika: ditemukan defect yang memblokir >50% test case, environment down >4 jam, atau security vulnerability Critical baru

- RESUME setelah: defect blocker di-fix dan re-deploy, environment stable, atau vulnerability di-patch

# 3. Tim UAT & Peran

| Nama | Peran UAT | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| M. Sopian Hadianto | UAT Lead & Tester (Teknis) | Koordinasi UAT, testing modul teknis (AI, Security, API), defect management, fix & re-test |
| Irham Yusnadi | UAT Coordinator & Tester | Koordinasi jadwal UAT dengan stakeholders, testing business process, validasi compliance |
| Ismail | UAT Coordinator & Tester | Testing SLA/escalation, validasi end-to-end flow, penyusunan laporan UAT |
| Pengelola WBS (UP1) | Primary Business Tester | Testing portal pelaporan, dashboard admin, komunikasi, workflow operasional harian |
| Bidang Audit Internal | Secondary Business Tester | Testing AI analysis output, investigasi flow, validasi rekomendasi |

# 4. Ringkasan Test Coverage

| Modul | Total TC | Critical | High | Medium | Tester Utama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-01: Portal Pelaporan Publik | 6 | 3 | 2 | 1 | UP1 |
| MOD-02: WhatsApp Channel (WAHA) | 4 | 1 | 2 | 1 | UP1 |
| MOD-03: Admin Dashboard & Pengelolaan Laporan | 7 | 4 | 2 | 1 | Sopian |
| MOD-04: AI Analysis Engine (Multi-Agent) | 6 | 3 | 2 | 1 | Sopian |
| MOD-05: Authentication, RBAC & Security | 5 | 2 | 3 | 0 | Sopian |
| MOD-06: SLA Management & Escalation Matrix | 3 | 0 | 2 | 1 | UP1 |
| MOD-07: Audit Trail & Logging | 2 | 1 | 1 | 0 | Sopian |
| MOD-08: End-to-End Scenario (Full Lifecycle) | 3 | 1 | 2 | 0 | All Team |
| TOTAL | 36 | 15 | 16 | 5 |  |

# 5. Detail Skenario Pengujian

Setiap skenario memiliki kolom Status yang diisi oleh tester saat eksekusi: PASS / FAIL / BLOCKED / NOT RUN. Kolom "Langkah Pengujian" berisi step-by-step yang harus diikuti secara berurutan.

## MOD-01: Portal Pelaporan Publik

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Prior. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | Submit laporan anonim via Web Portal — Happy Path Precondition: Portal pelaporan dapat diakses di browser (portal_pelaporan.html) | 1. Buka halaman portal pelaporan 2. Isi form: kategori = Korupsi, deskripsi = "Dugaan mark-up pengadaan..." (min 50 karakter) 3. Pilih severity indikasi: Kerugian > Rp 1 Miliar 4. Klik tombol "Kirim Laporan" 5. Catat Ticket ID yang ditampilkan (format: 8 karakter hex uppercase) | Sistem menampilkan Ticket ID unik (8 char hex). Laporan tersimpan di database dengan status "Baru - Via Web". AI analysis berjalan di background. | Critical |  |
| TC-002 | Submit laporan dengan data tidak lengkap Precondition: Portal pelaporan dapat diakses | 1. Buka halaman portal pelaporan 2. Kosongkan field deskripsi 3. Klik tombol "Kirim Laporan" | Sistem menampilkan pesan validasi error. Laporan TIDAK tersimpan. Form tetap terbuka dengan highlight field yang wajib diisi. | High |  |
| TC-003 | Submit laporan dengan input XSS/injection Precondition: Portal pelaporan dapat diakses | 1. Buka halaman portal pelaporan 2. Isi deskripsi: <script>alert('XSS')</script> 3. Klik "Kirim Laporan" | Input ter-sanitize (sanitize_input). Tidak ada script execution. Laporan tersimpan dengan teks yang sudah di-escape. Tidak ada alert popup. | Critical |  |
| TC-004 | Tracking status laporan via Ticket ID Precondition: Laporan TC-001 sudah berhasil di-submit | 1. Buka halaman tracking (portal pelaporan) 2. Masukkan Ticket ID dari TC-001 3. Klik "Cek Status" | Sistem menampilkan detail laporan: kategori, status terkini, tanggal submit, dan histori perubahan status. Identitas pelapor TIDAK ditampilkan. | Critical |  |
| TC-005 | Tracking dengan Ticket ID tidak valid Precondition: Portal pelaporan dapat diakses | 1. Buka halaman tracking 2. Masukkan Ticket ID asal: "XXXXXXXX" 3. Klik "Cek Status" | Sistem menampilkan pesan "Ticket tidak ditemukan". Tidak ada informasi yang bocor. | Medium |  |
| TC-006 | Komunikasi dua arah pelapor → pengelola Precondition: Laporan TC-001 sudah ada, Ticket ID diketahui | 1. Buka tracking dengan Ticket ID 2. Ketik pesan di kolom chat: "Saya punya bukti tambahan berupa dokumen..." 3. Klik "Kirim" | Pesan tersimpan dan muncul di unified inbox admin dashboard. Timestamp tercatat. Pelapor tetap anonim. | High |  |

## MOD-02: WhatsApp Channel (WAHA)

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Prior. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-007 | Submit laporan via WhatsApp — command LAPOR Precondition: WAHA service running, nomor WA aktif (+62 853-19000-230) | 1. Kirim pesan ke nomor WBS WhatsApp 2. Ketik: LAPOR: Dugaan gratifikasi oleh pejabat X pada tanggal Y 3. Tunggu auto-reply | Bot membalas dengan Ticket ID. Laporan tersimpan dengan status "Baru - Via WhatsApp". AI analysis berjalan di background. | Critical |  |
| TC-008 | Cek status via WhatsApp — command STATUS Precondition: Laporan TC-007 sudah di-submit | 1. Kirim pesan ke nomor WBS WhatsApp 2. Ketik: STATUS <Ticket_ID> | Bot membalas dengan status terkini laporan, termasuk severity dan tanggal terakhir update. | High |  |
| TC-009 | Kirim pesan follow-up via WhatsApp Precondition: Laporan TC-007 sudah ada | 1. Kirim pesan: <Ticket_ID> Ini bukti tambahan, silakan cek | Pesan tercatat di sistem sebagai message dari pelapor. Muncul di unified inbox admin. | High |  |
| TC-010 | WhatsApp command tidak dikenali Precondition: WAHA service running | 1. Kirim pesan random: "Halo apa kabar" | Bot membalas dengan panduan penggunaan (help message) berisi daftar command yang tersedia. | Medium |  |

## MOD-03: Admin Dashboard & Pengelolaan Laporan

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Prior. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-011 | Login admin — Happy Path Precondition: User admin sudah terdaftar di sistem | 1. Buka halaman login (/login) 2. Masukkan username dan password valid 3. Klik "Login" | Login berhasil, redirect ke dashboard sesuai role. JWT token tersimpan. Dashboard menampilkan statistik real-time. | Critical |  |
| TC-012 | Login dengan password salah 5x — Account Lockout Precondition: User admin sudah terdaftar | 1. Buka halaman login 2. Masukkan password salah sebanyak 5 kali berturut-turut | Setelah 5 kali gagal, akun terkunci selama 30 menit. Pesan: "Akun terkunci. Coba lagi setelah 30 menit." | Critical |  |
| TC-013 | View daftar laporan di dashboard Precondition: Login sebagai INTAKE_OFFICER atau lebih tinggi | 1. Buka halaman dashboard 2. Lihat daftar laporan 3. Filter berdasarkan status: "Baru" | Dashboard menampilkan semua laporan berstatus Baru. Setiap laporan menampilkan: Ticket ID, kategori, severity, tanggal, channel asal. | Critical |  |
| TC-014 | Update status laporan (status lifecycle) Precondition: Login sebagai INTAKE_OFFICER, ada laporan berstatus "Baru" | 1. Pilih laporan dari TC-001 2. Ubah status dari "Baru - Via Web" → "Sedang Ditinjau" 3. Simpan perubahan | Status berubah. Audit log tercatat (user, timestamp, old status, new status). SLA timer mulai berjalan sesuai severity. | Critical |  |
| TC-015 | Update status tidak valid (skip lifecycle) Precondition: Login, ada laporan berstatus "Baru" | 1. Pilih laporan berstatus "Baru" 2. Coba ubah langsung ke "Selesai - Terbukti" (skip intermediate steps) | Sistem MENOLAK perubahan. Pesan error: status transition tidak valid sesuai STATUS_LIFECYCLE. | High |  |
| TC-016 | Balas pesan pelapor via unified inbox Precondition: Login, ada pesan dari pelapor (TC-006) | 1. Buka unified inbox 2. Pilih pesan dari pelapor 3. Ketik balasan: "Terima kasih, mohon kirimkan dokumen bukti." 4. Klik "Kirim" | Pesan terkirim dan muncul di portal tracking pelapor. Timestamp tercatat. Notifikasi terkirim (jika channel WhatsApp/Email aktif). | High |  |
| TC-017 | Dashboard statistik real-time Precondition: Login sebagai MANAGER atau ADMIN, ada beberapa laporan | 1. Buka dashboard 2. Periksa widget statistik: total laporan, per status, per severity, per kategori 3. Verifikasi angka cocok dengan data aktual | Semua widget menampilkan data akurat dan konsisten dengan jumlah laporan di database. Chart.js render dengan benar. | Medium |  |

## MOD-04: AI Analysis Engine (Multi-Agent)

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Prior. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-018 | AI analysis otomatis setelah submit laporan Precondition: Groq API aktif, knowledge base loaded | 1. Submit laporan baru via portal (kategori: Korupsi, deskripsi detail) 2. Tunggu 30–60 detik (BackgroundTask) 3. Buka detail laporan di admin dashboard 4. Periksa tab AI Analysis | AI analysis complete dengan output: severity level, fraud score (0–1), compliance status, kategori terdeteksi, similar cases, recommended actions, executive summary. | Critical |  |
| TC-019 | Validasi grounding score (anti-hallucination) Precondition: AI analysis TC-018 sudah selesai | 1. Buka hasil AI analysis 2. Periksa output SkillAgent: grounding_score 3. Verifikasi setiap klaim AI ter-referensi ke teks laporan asli 4. Periksa hallucination_count dan unsupported_claims_count | Grounding score > 0.7. Hallucination count = 0 atau minimal. Recommended action = ACCEPT. Semua klaim AI dapat di-trace ke teks laporan asli. | Critical |  |
| TC-020 | Validasi consistency score (AuditAgent) Precondition: AI analysis TC-018 sudah selesai | 1. Periksa output AuditAgent: consistency_score 2. Verifikasi fraud_score ↔ severity alignment 3. Verifikasi compliance ↔ intake consistency 4. Periksa bias_risk level | Consistency score > 0.8. Fraud score dan severity saling aligned (fraud tinggi = severity tinggi). Bias risk = LOW. | Critical |  |
| TC-021 | AI analysis dengan laporan minimal/vague Precondition: Groq API aktif | 1. Submit laporan dengan deskripsi minimal: "Ada yang curang" 2. Tunggu AI analysis selesai 3. Periksa output | AI tetap menghasilkan output (graceful handling). Severity = LOW atau MEDIUM. Recommended action mungkin = REVIEW (bukan ACCEPT). Tidak ada crash/error. | High |  |
| TC-022 | AI analysis — RAG retrieval regulasi relevan Precondition: Knowledge base 5 regulasi sudah loaded | 1. Submit laporan kategori Gratifikasi: "Pejabat X menerima hadiah Rp 500 juta dari vendor..." 2. Tunggu AI analysis 3. Periksa compliance output | ComplianceAgent mengidentifikasi UU No. 11/1980 (Penyuapan) dan/atau UU 31/1999 jo 20/2001 (Tipikor). Context retriever mengambil chunk regulasi relevan dari knowledge base. | High |  |
| TC-023 | QuickAnalyzer untuk simple case Precondition: Groq API aktif | 1. Trigger QuickAnalyzer (bukan full pipeline) untuk laporan sederhana 2. Bandingkan output dengan full analysis | QuickAnalyzer menghasilkan output lebih cepat (single-prompt). Output mencakup severity dan kategori dasar. Konsisten dengan full pipeline untuk simple cases. | Medium |  |

## MOD-05: Authentication, RBAC & Security

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Prior. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-024 | RBAC — REPORTER tidak bisa akses admin dashboard Precondition: User dengan role REPORTER ada di sistem | 1. Login sebagai REPORTER 2. Coba akses endpoint /api/v1/reports (GET) | Sistem menolak akses. HTTP 403 Forbidden. Pesan: insufficient role. | Critical |  |
| TC-025 | RBAC — INTAKE_OFFICER tidak bisa manage users Precondition: Login sebagai INTAKE_OFFICER | 1. Coba akses endpoint /api/v1/knowledge (ADMIN only) 2. Coba akses user management function | Akses ditolak. Hanya ADMIN yang bisa manage knowledge base dan users. | Critical |  |
| TC-026 | JWT token expired Precondition: User sudah login | 1. Login dan dapatkan JWT token 2. Tunggu token expired (atau manipulasi timestamp) 3. Coba akses protected endpoint dengan expired token | Sistem menolak. HTTP 401 Unauthorized. User harus login ulang. | High |  |
| TC-027 | Security headers validation Precondition: Server running | 1. Kirim request ke endpoint manapun 2. Periksa response headers | Headers include: X-Frame-Options, X-XSS-Protection, X-Content-Type-Options, Strict-Transport-Security. API docs disabled (docs_url = None) di production. | High |  |
| TC-028 | Password policy enforcement Precondition: Endpoint register tersedia | 1. Coba register user dengan password lemah: "12345" 2. Coba register dengan password valid: "Str0ng!Pass@2026" | Password lemah ditolak (min 8 chars, uppercase, lowercase, digit, special char). Password kuat diterima. | High |  |

## MOD-06: SLA Management & Escalation Matrix

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Prior. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-029 | SLA auto-assignment berdasarkan severity Precondition: Laporan baru dengan severity CRITICAL dari AI analysis | 1. Submit laporan yang AI analisis sebagai CRITICAL (kerugian > Rp 1 Miliar) 2. Periksa SLA yang ter-assign | SLA ter-assign: Initial Response < 4 jam, Investigation < 24 jam, Resolution < 7 hari. Timer mulai berjalan. | High |  |
| TC-030 | Escalation trigger — SLA breach Precondition: Laporan CRITICAL sudah ada, SLA initial response < 4 jam | 1. Biarkan laporan CRITICAL tidak ditangani melebihi 4 jam 2. Periksa escalation status | Sistem menandai SLA breach. Escalation ke Level 2 (Kepala Unit WBS). Notifikasi escalation terkirim. | High |  |
| TC-031 | Verifikasi escalation matrix 4-level Precondition: Data escalation matrix tersedia | 1. Verifikasi Level 1: Pengelola WBS (standar) 2. Verifikasi Level 2: Kepala Unit WBS (SLA breach / CRITICAL) 3. Verifikasi Level 3: Anggota BP Kepatuhan (eselon / kerugian > 500 Juta) 4. Verifikasi Level 4: Dewan Pengawas (Direksi / kerugian > 1 Miliar) | Semua 4 level escalation terkonfigurasi dengan benar sesuai PKBP 8/2022 dan config.py. | Medium |  |

## MOD-07: Audit Trail & Logging

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Prior. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-032 | Audit log tercatat untuk setiap perubahan status Precondition: Laporan ada, user login | 1. Ubah status laporan dari "Baru" ke "Sedang Ditinjau" 2. Query tabel audit_logs 3. Verifikasi entry terbaru | Audit log mencatat: user_id, action, report_id, old_value, new_value, timestamp, IP address. | Critical |  |
| TC-033 | Audit log untuk akses dan login Precondition: Server running | 1. Login sebagai admin 2. Logout 3. Coba login gagal 4. Query audit_logs | Semua event login (sukses & gagal) dan logout tercatat di audit log. | High |  |

## MOD-08: End-to-End Scenario (Full Lifecycle)

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Prior. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-034 | E2E: Laporan masuk → AI analysis → review → investigasi → selesai (terbukti) Precondition: Semua sistem operasional: Portal, Admin, AI, WhatsApp | 1. [Pelapor] Submit laporan via portal: Dugaan korupsi Rp 2 Miliar 2. [System] AI analysis berjalan → severity CRITICAL, fraud score 0.85 3. [UP1] Login dashboard, review laporan & AI analysis 4. [UP1] Update status: Baru → Sedang Ditinjau 5. [UP1] Kirim pesan ke pelapor: "Mohon detail nama pejabat" 6. [Pelapor] Balas via portal: informasi tambahan 7. [UP1] Update status: Sedang Ditinjau → Dalam Investigasi 8. [Audit Internal] Review hasil investigasi 9. [UP1] Update status: Dalam Investigasi → Selesai - Terbukti 10. [System] Notifikasi ke pelapor: pokok hasil | Seluruh flow berjalan tanpa error. Setiap status change tercatat di audit log. SLA terpenuhi. Komunikasi dua arah berfungsi. AI analysis akurat. | Critical |  |
| TC-035 | E2E: Laporan via WhatsApp → tidak terbukti Precondition: WhatsApp channel aktif | 1. [Pelapor] LAPOR via WhatsApp: dugaan pelanggaran kebijakan 2. [System] Auto-reply Ticket ID, AI analysis 3. [UP1] Review, status → Sedang Ditinjau → Butuh Info 4. [UP1] Kirim pertanyaan klarifikasi via dashboard 5. [Pelapor] STATUS <ID> via WhatsApp 6. [UP1] Setelah investigasi: Selesai - Tidak Terbukti | Flow lengkap melalui WhatsApp channel. Status "Butuh Info" berfungsi. Final status "Tidak Terbukti" tersimpan. Audit trail lengkap. | High |  |
| TC-036 | E2E: Multi-channel concurrent reports Precondition: Semua channel aktif | 1. Submit 3 laporan simultan: 1 via Web, 1 via WhatsApp, 1 via Email 2. Periksa bahwa semua 3 laporan ter-register dengan Ticket ID unik 3. Periksa AI analysis berjalan untuk ketiga laporan 4. Periksa dashboard menampilkan semua 3 laporan | Semua laporan memiliki Ticket ID unik. AI analysis berjalan parallel tanpa conflict. Dashboard menampilkan semua dengan channel indicator. | High |  |

# 6. Defect Management

Setiap defect yang ditemukan selama UAT dicatat dengan format berikut:

| Defect ID | DEF-XXX (auto-increment) |
| --- | --- |
| Test Case Terkait | TC-XXX |
| Severity | Critical / High / Medium / Low |
| Deskripsi | Apa yang terjadi vs. apa yang diharapkan |
| Steps to Reproduce | Langkah detail untuk mereproduksi |
| Environment | Browser, OS, timestamp |
| Screenshot / Evidence | Lampiran bukti |
| Assigned To | Developer yang akan fix |
| Status | Open / In Progress / Fixed / Verified / Closed |
| Resolution Date | Tanggal fix selesai |

## 6.1 Severity Classification

| Severity | Definisi | Target Fix |
| --- | --- | --- |
| Critical | Sistem crash, data loss, security breach, fitur utama tidak berfungsi | Harus fix sebelum go-live. UAT di-suspend jika blocker. |
| High | Fitur penting tidak berfungsi sesuai spesifikasi, workaround sulit | Fix sebelum go-live atau workaround formal + fix timeline |
| Medium | Fitur minor tidak sesuai, workaround mudah tersedia | Fix dalam 2 minggu setelah go-live (hypercare) |
| Low | Cosmetic issue, typo, enhancement request | Backlog untuk release berikutnya |

# 7. UAT Sign-Off

Dengan menandatangani dokumen ini, pihak-pihak di bawah menyatakan bahwa UAT telah dilaksanakan dan hasilnya diterima sebagai dasar persetujuan go-live.

| Nama | Jabatan / Peran | Hasil | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROJIKIN | Ketua Komite Audit |  |  |  |
| Pengelola WBS (UP1) | Primary Business Tester |  |  |  |
| Bidang Audit Internal | Secondary Business Tester |  |  |  |
| M. Sopian Hadianto | UAT Lead |  |  |  |
| Irham Yusnadi | UAT Coordinator |  |  |  |
| Ismail | UAT Coordinator |  |  |  |